## Slide 1: SCRUM流程培训
力太武研所

## Slide 3: Scrum开发模型

## Slide 4: Scrum的角色
产品负责人（Product Owner）
团队主持人（Scrum Master）
团队成员（Scrum Team）

## Slide 5: 产品负责人（Product Owner）
清晰地表达产品代办事项列表条目
对产品代办事项列表中的条目进行排序
确保开发团队所执行工作的价值
确保产品代办事项列表对所有人可见、透明、清晰
确保开发团队对产品代办事项列表达到一定程度的理解

## Slide 6: 团队成员（Scrum Team）
他们是自组织的
开发团队是跨职能的
Scrum 不认可开发团队成员的头衔
开发团队中的每个成员可以有特长和专注领域，但是责任归属于整个开发团队
开发团队不包含如测试或业务分析等负责特定领域的子团队。

## Slide 7: 团队主持人（Scrum Master）
Scrum Master 以各种方式服务于产品负责人,包括:
  找到有效管理产品代办事项列表的技巧
  清晰地和开发团队沟通愿景、目标和产品代表事项列表条目
  教导开发团队创建清晰简明的产品代表事项列表条目
  在经验主义环境中理解长期的产品规划
  理解并实践敏捷
  按需推动Scrum活动

## Slide 8: 团队主持人（Scrum Master）
Scrum Master 以各种方式服务于开发团队,包括:
  指导开发团队自组织和跨职能
  教导并领导开发团队创造高价值的产品
  移除开发团队进展过程中的障碍
  按需推动Scrum活动
  在 Scrum 还未完全被采纳和理解的组织环境下指导开发团队

## Slide 9: 团队主持人（Scrum Master）
Scrum Master 以各种方式服务于组织,包括:
  领导并指导组织采用 Scrum
  在组织范围内计划 Scrum 的实施
  帮助员工及干系人理解并实施 Scrum 和经验性产品开发
  发起能提升Scrum 团队生产力的变革
  与其他 Scrum Master 一起工作,帮助组织更有效的应用Scrum

## Slide 10: Scrum的工件
产品待办事项（Product Backlog）
Sprint待办事项（Sprint Backlog）
燃尽图（Burn-down Chart)

## Slide 11: 用户故事（User Story）
一个好的用户故事包括三个要素：
  角色：谁要使用这个功能。
  活动：需要完成什么样的功能。
  商业价值：这个功能带来什么样的价值。
  用户故事通常按照如下的格式来表达：
  作为一个<角色>, 我想要<活动>, 以便于<商业价值>
  举例：作为一个“网站管理员”，我想要“统计每天有多少人访问了我的网站”，以便于“我的赞助商了解我的网站会给他们带来什么收益。”

## Slide 12: 用户故事（User Story）
INVEST原则
  独立性（Independent）
  可协商性（Negotiable）
  有价值（Valuable）
  可以估算性（Estimable）
  短小（Small）
  可测试性（Testable）

## Slide 13: 产品待办事项（Product Backlog）
产品待办事项列表是一个排序的用户故事列表
产品待办事项列表是一个持续完善的清单
产品待办事项列表列出了所有对未来发布产品进行的改变
  特性
  功能
  需求
  改进方法
  缺陷修复
产品待办事项列表条目包含描述、次序和估算的特征

## Slide 14: 产品待办事项（Product Backlog）

## Slide 15: Sprint待办事项（Sprint Backlog）
Sprint 代办事项列表是一组为当前 Sprint 选出的产品代办事项列表条目,外加交付 产品增量和实现 Sprint 目标的计划。
Sprint 代办事项列表是开发团队对于哪些功能要包 含在下个增量中,以及交付那些功能所需工作的预计。

## Slide 16: 燃尽图（Burn-down Chart)
Sprint Burndown Chart 显示了Sprint中累积剩余的工作量

## Slide 17: Scrum的活动
产品梳理（Product Backlog Refinement）
计划会议（Sprint Planning Meeting）
每日立会（Daily Scrum Meeting）
评审会议（Sprint Review Meeting）
回顾会议（Sprint Retrospective Meeting）

## Slide 18: 产品梳理（Product Backlog Refinement）
保持产品待办事项列表有序
把看起来不再重要的事项移除或者降级
增加或提升涌现出来的或变得更重要的事项
将事项分解成更小的事项
将事项归并为更大的事项
对事项进行估算

## Slide 19: Sprint
一个Sprint是指一个1周－4周的迭代，它是一个时间盒。
Sprint的长度一旦确定，保持不变。
Sprint的产出是“完成”的、可用的、潜在可发布的产品增量。

## Slide 20: Sprint
Sprint 包含：
  Sprint 计划会议
  每日站会
  开发工作
  Sprint 评审会议
  Sprint 回顾会议

## Slide 21: 计划会议（Sprint Planning Meeting）
Sprint计划会议有两部分:
  决定在Sprint中需要完成哪些工作
  决定这些工作如何完成

## Slide 22: 故事点（Story Point）

## Slide 23: 纸牌游戏

## Slide 24: 索引卡

## Slide 25: 确定Sprint待办事项（Sprint Backlog）
根据开发速度和优先级决定Sprint Backlog

## Slide 26: 每日立会（Daily Scrum Meeting）
每日站会必须每天在同一时间、同一地点召开。
每日站会中，团队需要在任务板上更新任务的状态。
会议时间最多不超过15分钟。
每日站会的内容：
  我昨天完成了什么任务？
  我今天打算做什么任务？
  我遇到了哪些障碍或困难？

## Slide 27: 每日立会（Daily Scrum Meeting）

## Slide 28: 任务看板

## Slide 29: 燃尽图

## Slide 30: 评审会议（Sprint Review Meeting）
时间通常是30~60分钟，不要超过2小时。
尽量邀请项目相关人员都参加，让老板和客户看到
集中精力演示可以实际工作的代码，让演示关注与业务层次
产品负责人根据获得的信息，调整产品Backlog包
非常的重要，绝对不可以被忽略

## Slide 31: 回顾会议（Sprint Retrospective Meeting）
检查上次回顾会议行动计划的执行结果。
每位项目成员总结三方面的内容：
  哪些活动应该开始实施。
  哪些活动应该停止实施。
  哪些活动应该得到改进。
对总结内容进行归结。
对归结内容进行投票，每人最多3票。
对票数较高的内容进行讨论，输出为行动计划，指定责任人。

## Slide 32: 回顾会议
时间在1-3个小时
找最舒适的地方（要有回顾看板）
开始的时候轮流发言，而不是主动发言
记录问题，总结，并讨论改进的方法，放在回顾看板上
每人三个磁铁，将最重要的2-3个点做为下一轮的产品需求

## Slide 34: Scrum开发模型